2022年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）衡东县四方山林场                单位：万元

| 项目支出名称 | - 森林防火 - 林区道路建设 - 森林资源保护 |  |  | 预算部门 | 衡东县四方山林场 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度本级 预算金额 | 55 |  |  | 该项目支出上级资金 |  | 无 |  |  |
| 项目支出实施期 | 2022年1-12月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施期绩效目标 | 1、负责管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。 2、负责管护区域内森林资源培育、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。 3、负责做好生态公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。 4、植树造林，控制水土流失，增加土壤蓄水能力。 5、做好道路建设规划，建立健全制度，加强建设管理，明确养护措施，切实提高林场专属道路管理水平。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效目标 | 1、负责管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。 2、负责管护区域内森林资源培育、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。 3、负责做好生态公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。 4、植树造林，控制水土流失，增加土壤蓄水能力。 5、做好道路建设规划，建立健全制度，加强建设管理，明确养护措施，切实提高林场专属道路管理水平。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值及单位 |  | 绩效标准 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 森林资源保护：巡逻、管护山林，严防偷猎野生保护动物、偷伐珍稀植物、松毛虫及竹虫防治 |  | 巡逻300余次 |  | 管护7136亩森林资源 |  |
|  |  |  |  |  | 管护山林7136亩 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 严防偷猎野生动物120次 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 严防偷伐珍稀物种120次 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 松毛虫及竹虫防治4个月 |  |  |  |
|  |  |  | 购防火服装及防火林带修复 |  | 购防火服装20套用于加强森林防火队伍配置、防护措施 |  | 防火服装20套 |  |
|  |  |  |  |  | 防火林带修复15公里 |  | 完成防火林带修复15公里 |  |
|  |  |  | 林区道路维护里程 |  | 维修林区公路8公里 |  | 维修林区公路8公里 |  |
|  |  | 质量指标 | 森林资源保护 |  | 巡逻、管护山林，严防偷猎野生保护动物、偷伐珍稀植物 |  | 没有森林资源偷猎、偷伐行为发生 |  |
|  |  |  |  |  | 松毛虫及竹虫等有害生物防治 |  | 完成有害生物防治工作 |  |
|  |  |  | 森林防火 |  | 购防火服装用于加强森林防火队伍配置、防护措施，防火林带修复15公里 |  | 无火情发生 |  |
|  |  |  | 林区道路建设 |  | 维修林区公路8公里 |  | 维护林区道路 |  |
|  |  | 时效指标 | 森林防火 |  | 防火服装20套4-5月采购 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 防火林带修复15公里2022年7-11月 |  |  |  |
|  |  |  | 森林资源保护 |  | 巡逻2022年1-12月1天/次 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 管护山林2022年1-12月 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 严防偷猎野生动物2022年1-12月 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 严防偷伐珍稀物种2022年1-12月 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 松毛虫及竹虫等有害生物防治工作2022年4-7月 |  |  |  |
|  |  |  | 林区道路建设 |  | 2022年1-11月 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 森林防火 |  | 防火管护费≤10万元 |  | 森林防火资金≤15万元 |  |
|  |  |  |  |  | 购防火工具≤5万元 |  |  |  |
|  |  |  | 森林资源保护 |  | 巡逻、管护山林劳务费用≤15万元 |  | 森林资源保护巡逻、管护山林劳务费用≤15万元 |  |
|  |  |  |  |  | 松毛虫及竹虫等有害生物防治工作费用≤5万元 |  | 松毛虫及竹虫等有害生物防治工作费用≤5万元 |  |
|  |  |  | 林区道路建设 |  | 维护（维修）林区公路≤13万元 |  | 林区道路建设资金≤20万元 |  |
|  |  |  |  |  | 新开林道≤7万元 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效 率指标 | 保护国家的森林资源不流失 |  | ≧100% |  | ≧100% |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 保护好林地、林权 |  | ≧100% |  | ≧100% |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 保护好动、植物达2000种，保护好水土不流失 |  | ≧98% |  | ≧98% |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 增强环境保护意识，让人与自然和谐共处 |  | ≧95% |  | ≧95% |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 |  | ≧98% |  | ≧98% |  |

填表人: 杨婷        填报日期:  2022-4-18       联系电话:15274136606

单位负责人签字: