2022年项目支出绩效目标表

填报单位：衡东县路灯站                            单位：万元

| 项目支出名称 | 路灯维修维护费 |  |  |  | 预算部门 | 衡东县路灯站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度本级 预算金额 | 50万元 |  |  | 该项目支出上级资金 |  |  |  |  |
| 项目支出实施期 | 2022年1月1日-2022年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施期绩效目标 | 预计完成路灯维修更换井盖板28块，老化线路790米，更换交流接触器17个，触发器55个等。维修完好率达到≥95%；中国结维修更换60个，驱动156个，亮化率达到≥98%；景观亮化已完成全部进度的≥80%。保障城区夜间照明率≥98% |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效目标 | 预计完成路灯维修更换井盖板28块，老化线路790米，更换交流接触器17个，触发器55个等。维修完好率达到≥100%；中国结维修更换60个，驱动156个，亮化率达到≥95%；景观亮化已完成全部进度的≥80%。保障城区夜间照明率≥98% |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值及单位 |  | 绩效标准 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 路灯维修 |  |  | 更换井盖板28块，老化线路790米，更换交流接触器17个，触发器55个等。 |  |  |
|  |  |  | 中国结维修 |  |  | 更换中国结60个，驱动156个。 |  |  |
|  |  |  | 景观亮化维护 |  |  | 房屋亮化、杨山景观亮化、衡东大桥亮化一批 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 路灯维修完好率 |  |  | ≥95% |  |  |
|  |  |  | 中国结亮化率 |  |  | ≥98% |  |  |
|  |  |  | 景观亮化维修 |  |  | ≥80% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时效 |  |  | 当年内及时完成 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 维修费用总额 |  |  | ≤50万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效 率指标 | 保障城区道路夜间照明正常率 |  |  | ≥98% |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意率 |  |  | ≥97% |  |  |

填表人:刘飞辉         填报日期:2022年4月06日         联系电话: 13975422017        单位负责人签字:陈宾