2022年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）衡东县公路建设养护中心             单位：万元

| 项目支出名称 | 公路养护维修 |  |  |  | 预算部门 | 衡东县公路建设养护中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度本级 预算金额 | 1480 |  |  | 该项目支出上级资金 |  |  |  |  |  |
| 项目支出实施期 | 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施期绩效目标 | 保障全县公路畅通， 干线公路路况优良率达到90%以上，农村公路路面PQI中等以上比例达到84%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效目标 | 养护干线公路221.28公里，农村公路202.72公里.。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值及单位 |  | 绩效标准 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1、干线公路日常维修。2、农村公路日常维修。 |  |  | 1、干线公路221.28公里。2、农村公路202.72公里。 |  | 计划标准 |  |
|  |  | 质量指标 | 1、干线公路路况合格率。2、农村公路路况合格率。 |  |  | 1、≥90%， 2、≥84%。 |  | 行业标准 |  |
|  |  | 时效指标 | 干线公路及农村公路日常养护时期 |  |  | 全年 |  | 计划标准 |  |
|  |  | 成本指标 | 1、干线公路补助标准。 2、农村公路补助标准。 |  |  | 1、干线公路5万元/公里。 2、农村公路3万元/公里。 |  | 计划标准 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 通过加强日常养护，维持和提高现有路况，充分发挥现有公路的最大效益。 |  |  | 100% |  | 行业标准 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 路况水平PQI（路面实用性能综合指数） |  |  | ≥90% |  | 行业标准 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 |  |  | ≥90% |  | 行业标准 |  |

填表人: 侯安    填报日期:2022年4月12日      联系电话:13974714677    单位负责人签字: