2022年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）衡东县市政公用事业服务中心                               单位：万元

| 项目支出名称 | 县城市政基础设施零星维修 |  |  |  | 预算部门 | 衡东县市政公用事业服务中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度本级 预算金额 | 180万元 |  |  | 该项目支出上级资金 |  |  | （分级填报） |  |  |
| 项目支出实施期 | 2022年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施期绩效目标 | 对县城损坏的市政基础设施及时维护，维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效目标 | 对县城损坏的市政基础设施及时维护，维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值及单位 |  | 绩效标准 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 人行道维修 |  |  | ≧15000平方 |  | 每季按县政府，财政考核制度完成 |  |  |
|  |  |  | 维修路缘石 |  |  | ≧ 1000米 |  | 每季按县政府，财政考核制度完成 |  |  |
|  |  |  | 维修沥青路面 |  |  | ≧400平方 |  | 每季按县政府，财政考核制度完成 |  |  |
|  |  |  | 维修积水板 |  |  | ≧ 1000米 |  | 每季按县政府，财政考核制度完成 |  |  |
|  |  |  | 维修砼路面 |  |  | ≧ 200平方米 |  | 每季按县政府，财政考核制度完成 |  |  |
|  |  |  | 更换不锈钢栏杆 |  |  | ≧500米 |  | 每季按县政府，财政考核制度完成 |  |  |
|  |  |  | 更换雨水盖板 |  |  | ≧150块 |  | 每季按县政府，财政考核制度完成 |  |  |
|  |  |  | 更换挡车球 |  |  | ≧ 500个 |  | 每季按县政府，财政考核制度完成 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 市政基础设施维修考核合格率 |  |  | ≧ 95% |  | 每季按县政府，财政考核制度完成 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度工作任务及时完成率 |  |  | ≧ 95% |  | 每季按县政府，财政考核制度完成 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 市政设施维护费 |  |  | 180万元 |  | 每季按县政府，财政考核制度完成 |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 市政公用设施运行正常率 |  |  | ≧ 95% |  | 每季按县政府，财政考核制度完成 |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意 |  |  | ≧ 95% |  | 每季按县政府，财政考核制度完成 |  |  |

填表人:  阳景瑜       填报日期:2022.4.12        联系电话: 0734-5228879        单位负责人签字: